评、定标细则

一、本项目对投标文件的评审采用定性+定量评审，采用两阶段开评标。评审因素包括技术、经济等。评委综合各投标人所有评审因素择优推荐5名定标候选人（若少于5名则全部入围）。由招标人组建的定标委员会，采用票决定标法在评标委员会推荐的定标候选人中确定1-3名中标候选人。定标委员会如认为定标候选人设计文件、项目管理组织方案均不能满足招标要求，可以否决所有定标候选人，并不确定中标人。详见招标文件第三章评标、定标办法。

二、初步评审

投标文件响应招标文件实质性要求，按招标文件初步评审标准评审合格。不符合要求的，作废标处理。

三、详细评审

对投标文件评审实行两阶段评标。

评标委员会先评审技术标，选择技术标得分汇总排名前几名的投标人（投标人超过12个（含）的，取前 9 名；投标人为 9-11个（含）的，取前 7名；投标人为 8个及以下的，取前5名）；末位得分相同的投标人同时进入第二阶段。当进入第一阶段的投标人数量≤5名时，所有有效投标文件均进入第二阶段评审，但仍应按照招标文件对所有投标文件的技术文件进行评审，作为招标人定标参考依据。

1、第一阶段技术标评审项目和评审内容：

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 项目管理组织方案（16分） |  |
| 1、 | 总体概述（0.6分） | 对工程的总体设想、组织形式、各项目管理目标及控制措施、设计与施工的协调措施等内容进行评分，差的酌情减分。 |
| 2、 | 新技术、新产品、新工艺、新材料应用（0.6分） | 对采用新技术、新产品、新工艺、新材料的情况进行评分，差的酌情减分。 |
| 3、 | 施工平面布置规划（0.6分） | 对施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置等内容进行评分，差的酌情减分。 |
| 4 | 施工的重点难点（0.6分） | 对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案等内容进行评分，差的酌情减分。 |
| 5 | 施工资源投入计划（0.6分） | 对劳动力、机械设备和材料投入计划进行评分，差的酌情减分。 |
| 6 | 设备深化设计（13分） | 一、导向标识系统设计深化方案及图纸，整体合理切实可行，设计完善、全面，措施合理，不能对现有招标图纸进行改造变更，在此基础上设计优化。 1、停车规划及交通组织。停车楼及停车场总平面布局，各功能分区、进出场地及智能立体车库进出交通动线等，设计合理，功能完善。评委根据投标人设计的合理性、完善性、全面性，以及设计图纸深度酌情打分。满分2.5分。 2、停车场导向标识系统，设计合理，功能完善。评委根据投标人设计的合理性、完善性、全面性，以及设计图纸深度酌情打分。满分2.5分。 3、停车场环境装修，设计合理，功能完善。评委根据投标人设计的合理性、完善性、全面性，以及设计图纸深度酌情打分。满分2.5分。 4、交通安全设施及标识标线，设计合理，功能完善。评委根据投标人设计的合理性、完善性、全面性，以及设计图纸深度酌情打分。满分2.5分。 二、智能立体停车设备的图纸深化设计及技术要求，方案排布合理，满足招标数量、技术功能要求；（共3分） 1、停车设备图纸深化不能对现有招标图纸进行改造变更，在此基础上设计优化。包含但不限于停车设备功能介绍、平面布置、设备位置排布立剖面、出入口、预埋件、轨道、停车位架、提升井道及机房图纸。评委根据投标人设计的合理性、完善性、全面性，以及设计图纸深度酌情打分。满分2分。 2、智能停车设备采用伸缩梳齿搬运技术，提供详细技术实施方案，得0.5分。 3、设备使用过程中切实可行的人员安全、财产安全保障措施 3.1平面移动类车库车库停车大厅具备人形检测； 3.2平面移动类车库车库具备车内人员检测； 3.3平面移动类车库停车大厅具备车辆自动导正； 3.4 平面移动类车库搬运机器人具备防晃功能； 以上四项需提供实施的过程说明及所需设备，少提供一项扣0.25分，共0.5分。 |
| 说明：1、项目管理组织方案总篇幅不得超过200页(含目录,不含图纸)， 每超过1页扣0.1分，最多扣0.5分。 - 2、项目管理组织方案各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。项目管理组织方案中除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的70%。 - 3、上述项目管理组织方案采用暗标形式评审。暗标要求：文件中不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、投标人独享的企业标准或编号等），相关人员姓名应以职务或职称代替，其他不作限定。 |  |  |
| 二 | 项目管理机构（4分） | 项目管理机构人员中满足以下条件的，相应加分 1、项目管理人员中具备技术职称具备教授级高级工程师的得2分，具备高级工程师及以上的得0.5分，限评1人，本项最多得2分； 2、项目管理人员中具备一级注册结构工程师或者一级注册建筑师的得2分，本项最多得2分； 注：（1）以上人员不可兼任。 （2）以上人员为本单位正式职工，并提供投标截止日期前6个月本单位为其办理的任意一个月社保缴费清单（原件扫描录入诚信库，编制投标文件时从诚信库获取相关信息），如有人员已调出仍用于本工程的，视为弄虚作假并查处；本工程不接受退休续聘的人员投标。 |
| 三 | 企业业绩（2分） | 投标人自2020年6月1日（以设备安装检验报告日期为准）以来完成过单项合同金额在1000万元及以上平面移动类或垂直升降类车库（四层及以上）项目业绩，提供一个得1分，最多得2分，项目特征以合同为准，需提供以上业绩中标通知书、合同及特种设备检验机构出具的停车设备安装检验报告。 |
| 四 | 试验证书和报告（2分） | 具有特种设备检测研究院出具的平面移动类（PPYL型9层及以上）设备的型式试验证书和报告的得2分。需提供以上试验证书和报告扫描件。 |
| 五 | 信用标得分 | （1）投标人信用标得分=投标人企业信用考核分×X%。计算结果保留小数点后2位(四舍五入）。 （2）投标人企业信用考核分采用房建类信用考核结果，以无锡市住建局外网公布的2025年6月份企业信用考核结果为准。 （3）X的取值范围为：4、5、6。 注：X值在开标现场随机抽取，抽取人为招标人代表； 若有联合体，以联合体牵头方的信用分为准。 |
| 六 | 拟派项目负责人答辩（2分） | 拟派项目负责人答辩：答辩采用书面形式（暗标），答辩的内容应结合本项目特点，对拟派项目负责人的综合素质、专业技术水平、项目管理水平等方面进行考核。答辩题目数量为 1 题，由评标委员会技术评委成员各出 1 题，从中抽取。答辩采用统一的A4 纸，由招标人及招标代理机构工作人员现场统一发放，答辩时间不超过30分钟。请投标人拟派项目负责人携带本人的有效身份证原件于投标截止时间之前至宜兴市公共资源交易中心一楼开标1室门口进行签到，若因项目负责人未按上述规定的时间、地点参加答辩或未递交有效身份证原件的，招标人将拒绝其参加拟派项目负责人答辩。 注：①答辩现场各项目负责人须将手机保持关机状态，一旦发现违规作弊行为，招标人有权取消其答辩资格；②答辩采用暗标形式，项目负责人须在指定位置签署本人姓名及所在单位的单位名称全称，其他位置均不得出现能体现投标单位信息的提示性语句或符号。 |

注：以上所提供的证书、奖项、业绩、社保缴费清单等相关证明材料，投标人应将原件扫描录入诚信库，编制投标文件时从诚信库获取相关信息。

2、第二阶段经济标评审（定性评审）：

第二阶段进行经济文件评标（仅针对进入第二阶段的有效投标文件进行），技术标得分不带入第二阶段。

进入第二阶段入围单位的有效投标文件的总投标报价低于所有进入第二阶段入围单位的有效投标文件的总投标报价平均值下浮 3%（不含 3%）的，不参与评标基准价的计算。

以进入第二阶段有效投标文件的评标价算术平均值为A〔当有效投标文件 ≥7 家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，则次低报价作为投标平均价A〕。评标基准价=A×K，K值在第一阶段由招标人代表随机抽取确定，K值的取值范围为 97%、97.5%、98%。

注：1、评标价偏离评标基准价最少的5家投标人推荐为中标候选人，投标报价相同且影响中标候选人确定的，取第一阶段排名靠前的投标人推荐为中标候选人。

2、评标价偏离评标基准价的数值为偏离绝对值，当评标价偏离评标基准价的绝对值相同时，取负偏离值的投标人入围。

说明：1、评标基准价和相关数值及评标基准价计算方法（如有，先抽计算方法）的抽取在招标人（招标代理机构）完成评标准备工作，评标委员会完成第一阶段评审，并经评标委员会所有评委签字认可确定有效投标文件后在开标现场随机抽取，抽取人为招标人代表，抽取范围为经所有评委签字认可确定的有效投标文件。未进入第二阶段评审的投标文件不参与评标基准价的计算。（相关数值只抽取一次，不因后续评审、质疑、投诉、复议及其他任何情形而改变，抽值时数值录入错误除外）

2、相关数值抽取后，在抽取现场确定评标基准价，评标基准价确定后不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变（计算错误应作调整）。

四、定标候选人确定

经评标委员会评审，由评标委员会向招标人推荐5名定标候选人（若少于5名则全部入围）。评标结果公示期间因投诉或质疑导致定标候选人少于5家时，定标候选人数量不再递补。经评审合格的投标人不足三家时，由评标委员会决定是否推荐定标候选人，评标结果公示期间因投诉或质疑导致定标候选人少于三家不影响后续定标。当评标委员会推荐的定标候选人不足三家时，定标委员会可以继续定标，也可以作出重新招标的决定。

具体定标方案如下：定标方法采用直接票决法方式，定标委员会成员根据每项定标因素分别对各中标候选人进行独立评审后进行票决，并确定得票总数最多的为中标人。票决采取投票法，即各定标委员会成员对所有进入定标程序的投标人根据各定标因素择优排序进行投票，最优的得5票，其次得4票，以此类推（排名第5以后的得0票），按总票数高低确定中标候选人及排序。得票数相同且影响中标候选人确定的，可由定标委员会对得票数相同的单位进行再次票决确定排名。依此类推，并据此确定全部中标候选人排序。

定标因素：

1、定标委员会将根据以下5定标因素，对定标候选人进行比较，成员应当遵循择优的原则，依据招标文件规定，独立行使投票权。

（1）定标因素1：投标报价：以定标候选人的投标报价偏离基准价少的优于偏离基准价多的。

（2）定标因素2：评标委员会评标报告以及提出的技术咨询建议；评标报告优势多的优于优势少的；缺点、风险少的优于多的；对技术、质量、安全、工期的控制能力高的优于低的。

（3）定标因素3：拟派项目管理机构及人员配备情况：按投标人投标文件中配备的人员进行横向比较，项目机构成员专业配置齐全的优于不齐全的；项目机构成员配置合理的优于不合理的。

（4）定标因素4：组织方案完整、满足施工要求的优于方案不完整、不满足要求的。

（5）定标因素5：建设行政主管部门做出的行政处罚和不良行为记录：投标人未在“信用中国”有建设行政主管部门做出的行政处罚和不良行为记录的企业优于在“信用中国”有建设行政主管部门做出的行政处罚和不良行为记录的。（以在定标当天通过“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn 查询的投标企业相关信用记录为准。

五、中标候选人确定

由招标人组建的定标委员会，采用票决定标法在评标委员会推荐的定标候选人中确定1-3中标候选人。